**ОТЧЕТ**

# о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы» по итогам ее исполнения за 2022 отчетный год

**1.Общая информация о реализации муниципальной программы**

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края (далее – администрация сельского поселения).

Реализация муниципальной программы осуществлялась в период с 2021 года по 2023 год.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2022 году за счет средств бюджета сельского поселения в соответствии с решением Совета депутатов от 31.12.2021 № 13-16/1 «Об утверждении бюджета сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годы» составляет 480,00 тыс. рублей.

По итогам 2022 года суммарный объем кассовых расходов по муниципальной программе составил 2422,02 (из них средства краевого бюджета на реализацию проектов ТОС «Остров» в сумме 2000,0 тыс. рублей) или 88%.

**2. Результаты, достигнутые за отчетный период**

В рамках реализации установленных целей муниципальной программы (совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования; повышение уровня внешнего благоустройства и  
санитарного содержания населенных пунктов сельского поселения; совершенствование эстетического вида сельского поселения, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов; развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; повышение общего уровня благоустройства поселения) в отчетном периоде решались следующие задачи:

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенном пункте;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки, оградить, обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Срок окончания реализации основных мероприятий муниципальной программы – отчетный 2022 год.

В рамках реализации муниципальной программы в 2022 году проведен анализ нормативных правовых документов, по итогам анализа и в целях развития законодательства разработаны и утверждены нормативно-правовые акты администрации сельского поселения, а также работа по размещению информации в Сборнике муниципальных правовых актов сельского поселения и на официальном сайте администрации сельского поселения.

**3. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2022 году, в том числе бюджетной эффективности**

Эффективность реализации муниципальной программы в 2022 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

3.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

- освоение средств бюджета сельского поселения – 10 баллов;

- освоение средств краевого бюджета – 10 баллов;

- выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой – 10 баллов;

- достижение показателей эффективности – 10 балла.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы присваивается рейтинг эффективности муниципальной программы в отчетном году:

Рейтинг эффективности муниципальной программы рассчитывается на основе балльных оценок по критериям с учетом их весовых коэффициентов (6х0,3+10х0,4+10х0,4+10х0,4) =13,8.

При данном значении рейтинга можно сделать вывод о ***высокой эффективности муниципальной программы.***

|  |  |
| --- | --- |
| Приложение: | 1. Отчет о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы на 1 л. в 1 экз.  2. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год муниципальной программы на 2 л. в 1 экз.  3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 годы» на 1 л. в 1 экз. |

Глава сельского поселения М.В. Дармостук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

ОТЧЕТ

о расходах бюджета сельского поселения, фактических расходов бюджета за 2022 год на реализацию муниципальной программы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия программы | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | | | | |
| 2021 год | | Процент выполнения | 2022 год | | Процент выполнения | Всего | | Процент выполнения |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Всего | 480,00 | 479,45 | 99,88 | 2480,00 | 2422,00 | 97,66 |  |  | 98 ,0 |
| бюджет сельского поселения | 480,00 | 479,45 | 99,88 | 480,00 | 422,00 | 87,16 |  |  | 98,44 |
| федеральный бюджет | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 | 100 |  |  | 100 |
| бюджет муниципального района | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений индикаторов (показателей) за 2022 год

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  индикатора  (показателя) | Единица измерения | Значение индикатора (показателя) | | | | | | | | | | | | Причины отклонения |
| 2021 год | | | | 2022 год | | | | 2023 год | | | |
| план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | | план | факт | отклонение | |
| абсолютное | относительное | абсолютное | относительное | абсолютное | относительное |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. приведение в качественное состояние элементов благоустройства; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. реконструкция уличного освещения, установка светильников в населенном пункте; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении; | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. | % | 100 | 100 | 0 | 1 | 100 | 100 | 0 | 1 |  |  |  |  |  |

Оценка

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района Хабаровского края на 2021-2023годы».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование критерия | Градация | Балльная оценка |
| Освоение средств местного бюджета | Средства освоены на 98,44 % | 6 баллов\*0,3=1,8 |
| Освоение средств краевого бюджета | Средства освоены на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |
| Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой | Выполнены мероприятия  на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |
| Достижение показателей эффективности | Достигнуты показатели  на 100 % | 10 баллов \* 0,4=4 |

Рейтинг

эффективности муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения «Поселок Морской» Охотского муниципального района на 2021-2023 гг.»

1,8+4+4+4=13,8 (Высокая эффективность муниципальной программы)